# СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Инвестиционной программы составляет 5 лет – 2011 – 2015 годы. Календарный план выполнения работ (1 очередь строительства мощностью 12 000 м3/день) представлен в таблице 24.

# СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

Данные о сумме основного долга и процентов по кредиту (займу), подлежащих выплате, представлены в таблице:

Таблица 25

| Период возврата денежных средств | Cумма основного долга, руб. | Сумма начисленных процентов, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 012 |  | 22 862 519,65 | 22 862 519,65 |
| 2 013 |  | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 2 014 | 100 000 000,00 | 22 487 671,23 | 122 487 671,23 |
| 2 015 | 100 000 000,00 | 4 573 150,68 | 104 573 150,68 |
| ИТОГО | 200 000 000,00 | 27 060 821,92 | 273 923 341,57 |

Возврат основной суммы долга и процентов по кредиту (займу) планируется осуществить за счет:

1) Платы за подключение.

Планируемый объем платы за подключение в период реализации инвестиционной программы представлен в таблице 26.

Таблица 26

| Показатели | ед.изм. | ИТОГО | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение | руб. | 420,00 | 104,58 | 80,09 | 80,09 | 115,02 | 40,22 |
| объем в нат. выражении | куб. м. | 5 952,00 | 1 482,00 | 1 135,00 | 1 135,00 | 1 630,00 | 570,00 |
| в т.ч. сумма денежных средств, направленных на погашение кредита и процентов |  | 149,55 |  | 22,86 |  | 74,72 | 51,97 |

Как видно из вышепредставленной таблицы, за счет платы за подключение будет погашен долг в размере 149,55 млн. руб. (2012 год-22,86 млн.руб, 2014 год-74,72 млн.руб., 2015 год-51,97 млн.руб.).

2) Экономического эффекта от внедрения нового оборудования.

Экономический эффект Общество (КТС?) планирует получить в 2013-2015 году в размере 124,37 млн.руб.

Таблица 27.1

| Показатели | Единица изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По кварталам |
|  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| экономия денежных средств за счет снижения себестоимости | 1 куб. м. | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| объем в нат. выражении | куб. м. | 5 038 058,25 | 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 1 588 058,25 | 1 100 000,00 |
| экономический эффект (прибыль) | руб. | 42 722 733,96 | 9 328 000,00 | 10 600 000,00 | 13 466 733,96 | 9 328 000,00 |
| Cумма денежных средств, направленная на погашение кредита | руб. | 24 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

Таблица 27.2

| Показатели | Ед. изм. | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По кварталам |
|  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| экономия денежных средств за счет снижения себестоимости | 1 куб. м. | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| объем в нат. выражении | куб. м. | 5 633 008,25 | 1 520 000,00 | 1 300 000,00 | 1 414 008,25 | 1 399 000,00 |
| экономический эффект (прибыль) | руб. | 47 767 909,96 | 12 889 600,00 | 11 024 000,00 | 11 990 789,96 | 11 863 520,00 |
| Cумма денежных средств, направленная на погашение кредита | руб. | 47 767 909,96 | 12 889 600,00 | 11 024 000,00 | 11 990 789,96 | 11 863 520,00 |

Таблица 27.3

| Показатели | Единица изм-ния | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По кварталам |
|  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| экономия денежных средств за счет снижения себестоимости | 1 куб. м. | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| объем в нат. выражении | куб. м. | 6 203 008,25 | 1 520 000,00 | 1 500 000,00 | 1 784 008,25 | 1 399 000,00 |
| экономический эффект (прибыль) | руб. | 52 601 509,96 | 12 889 600,00 | 12 720 000,00 | 15 128 389,96 | 11 863 520,00 |
| Cумма денежных средств, направленная на погашение кредита | руб. | 52 601 509,96 | 12 889 600,00 | 12 720 000,00 | 15 128 389,96 | 11 863 520,00 |

Таким образом, за счет платы за подключение планируется погасить долг в размере 149,55 млн. руб. (54,6%) , за счет экономического эффекта от внедрения нового оборудования 124,37 руб. (45,4%).

Сумма основного долга по кредиту (займу ) на общую сумму 200 000 000,00 руб. и проценты в сумме 27 060 821,92 руб. в полном объеме будут погашены в октябре 2015 года.

Срок окупаемости проекта -54 месяца.

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются частично за счет собственных средств, за счет платы за подключение к сетям водоотведения, средств, поступающих в виде надбавки к тарифу, за счет кредитов банка и прочих привлеченных средств.

Перечень мероприятий Программы, краткая характеристика, ожидаемые результаты и этапы реализации по объектам водоотведения приведены в таблице 28.

# РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ТАРИФЕ

Надбавка к тарифу для потребителей определяется по формуле:

Нпотр. = См  х К пр. / V

где:

Нпотр.- надбавка к тарифу для потребителей;

См  - стоимость мероприятий для реализации Инвестиционной программы

за счет надбавки к тарифу для потребителей;

К пр. - коэффициент, учитывающий налог на прибыль;

V - объем реализации услуг.

Расчет надбавки к тарифу для потребителей на услуги по водоотведению приведены в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость мероприятий для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу (без НДС) | тыс.руб. | 4 000,00 | 4 350,00 | 4 850,00 | 5 350,00 |
| Коэффициент, учитывающий налог на прибыль (20%) | тыс.руб. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Финансовая потребность предприятия для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу (с НДС) | тыс.руб. | 5 000,00 | 5 437,50 | 6 062,50 | 6 687,50 |
| Объем реализации | тыс.куб.м | 4 623,79 | 5 038,06 | 5 633,01 | 6 203,01 |
| Надбавка к тарифу (с НДС) | руб./куб.м | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Надбавка к тарифу (без НДС) | руб./куб.м | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

# РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Тариф на подключение реконструируемых объектов и объектов капитального строительства к объектам водоотведения:

Тподк.=ФПП подк./ V,

где:

Тподк. - тариф на подключение;

ФПП подк. - финансовая потребность предприятия для реализации инвестиционной программы за счет платы за подключение;

V - предполагаемое водоотведение по всем строящимся и реконструируемым объектам.

Расчеты тарифов на подключение к объектам водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Финансовая потребность предприятия для реализации Программы за счет платы за подключение | руб. | 420 000 000,00 |
| Коэффициент, учитывающий налог на прибыль (20%) | руб. | 1,25 |
| Финансовая потребность предприятия для реализации инвестиционной программы за счет тарифа на подключение (с НДС) | руб. | 525 000 000,00 |
| Предполагаемое водоотведение | куб.м/сут. | 5 952,00 |
| Тариф на подключение к сетям водоотведения с НДС | руб. / куб.м в сутки | 70 564,52 |
| Тариф на подключение к сетям водоотведения без НДС | руб. / куб.м в сутки | 59 800,44 |

# ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Исполнителем реализации Программы является ООО "КТС", которое осуществляет и управление Программой.